PIXEL FLOW CLONE

Game Design Document

Mekanik · Mimari · Görsel Tasarım · Teslim

Unity 6000.3.9f1 · URP 17.3 · Android Portrait

Sürüm 1.0 · 28 Temmuz 2026

Repo: github.com/fikretkutluay/Pixel_Flow_Clone

Bu doküman Claude Code oturumları için birincil bağlam kaynağıdır.

# İçindekiler

# 0. Bu doküman nedir, nasıl kullanılır

Bu doküman, Pixel Flow-esinli mobil puzzle prototipinin tam tanımıdır: oyunun ne olduğu, nasıl çalıştığı, nasıl göründüğü, hangi mimari kurallara tabi olduğu ve teslime kadar ne yapılacağı. Şimdiye kadar üretilen dört ayrı dokümanın (geliştirme planı, mimari kurallar, görsel/editör planı, dört devlog) birleştirilmiş ve güncellenmiş halidir.

Birincil kullanım: Claude Code oturumlarında bağlam olarak yüklenir. Bir Claude Code oturumu bu dokümanı okuduğunda, projenin mevcut durumunu, kurallarını ve kalan işini başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan bilmelidir.

## 0.1 Doküman hiyerarşisi

Çelişki durumunda öncelik sırası:

- 1. Bu GDD (en güncel, birleştirilmiş kaynak)

- 2. Devlog_M4.5_Handoff.md (son oturum kararları)

- 3. Mimari_Kurallar_ve_Klasor_Yapisi.docx (KURAL 1-11, hâlâ bağlayıcı)

- 4. Gorsel_ve_Editor_Plani.docx, Gelistirme_Plani.md (tarihsel bağlam)

Bu GDD, önceki dokümanlardaki kapsam kısıtlarının bir kısmını bilinçli olarak geçersiz kılar. Bölüm 1.3 bu kapsam değişikliğini gerekçesiyle kayıt altına alır; development note'a bu haliyle girecektir.

## 0.2 Proje bağlamı

Bu bir staj değerlendirme projesidir. Brief'in bağlayıcı maddeleri: (a) level verisi script içinde hardcode edilmeyecek, (b) gereksiz sistemler over-engineer edilmeyecek, (c) ana gameplay sahnesi net isimlendirilmiş ve bulunması kolay olacak, (d) console error olmadan çalışacak, (e) 10 level teslim edilecek. Bu doküman boyunca bu maddelere "brief şartı" olarak atıf yapılır.

# 1. Oyun tanımı ve tasarım temeli

## 1.1 Tek cümlelik tanım

Oyuncu, dört sütunluk bir kuyruktan renkli atıcıları seçip board'u çevreleyen bir raya gönderir; atıcılar ray üzerinde ilerlerken kendi renklerindeki küpleri kırar ve mermileri bitmezse park alanına iner. Her seçim geri alınamaz bir taahhüttür ve iki tamponun (ray + park) aynı anda dolması kaybettirir.

## 1.2 Neden bu oyun ilginç — tasarım çekirdeği

Oyunun tamamı tek bir gerilim üzerine kurulu: taahhüt gecikmesi (commitment latency). Oyuncu bir atıcıyı raya gönderdiğinde sonucu hemen görmez — atıcı tam bir tur atana kadar bekler. O sürede board değişir, başka atıcılar ateş eder, ve gönderdiğiniz atıcının rengi board'da bitmiş olabilir. Mermisi biten atıcı çıkar; bitmeyen atıcı park alanına oturur ve slot işgal eder.

Bu, oyuncuyu refleks değil öngörü oynamaya zorlar. Ray uzunluğu ve hız sabit olduğu için iniş zamanı hesaplanabilir; ustalık, "şu anki board" yerine "bir tur sonraki board" üzerinden düşünmekten gelir.

Asıl tuzak: Bir atıcı SADECE ammo = 0 olduğunda sahneden çıkar. Rengi board'da tükendiyse çıkamaz — sonsuza kadar oturur ve bir park slotu yer. Oyuncu her renkten ne kadar küp kaldığını takip etmezse, tamponlar sessizce dolar.

## 1.3 Kapsam kararı — GDD sürüm 1.0 ile değişen

Önceki dokümanlar (Gorsel_ve_Editor_Plani.docx §1.3, §5.1) referans oyunun meta katmanını — ekonomi, can sistemi, mağaza, profil — kesin kapsam dışı ilan etmişti. Gerekçe brief'in "over-engineer etme" uyarısı ve 20 günlük takvimdi.

Bu karar bu sürümle revize edildi. Yeni hedef: prototipin yalnızca mekanik olarak değil, görsel bütünlük olarak da yayına yakın (publish-ready) görünmesi. Bir staj teslimi olarak "çalışan ama yarım görünen" bir prototip yerine "tamamlanmış hissi veren" bir ürün hedefleniyor.

Kapsama giren yeni öğeler ve statüleri:

| Öğe | Görsel | İşlevsel | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana menü ekranı | Tam | Tam | Play → sıradaki level açılır (level seçimi YOK) |
| Profil butonu + avatar paneli | Tam | Görsel only | Avatar seçimi kaydedilmeyebilir |
| Altın (coin) göstergesi | Tam | Görsel only | Sayı sabit/sahte olabilir |
| Can (heart) göstergesi | Tam | Görsel only | Azalma animasyonu opsiyonel |
| Mağaza paneli | Tam | BOŞ | Panel açılır, içi boş — bilinçli |
| Ayarlar paneli | Tam (birebir) | Ses aç/kapa çalışır | Diğer satırlar görsel |
| Win paneli | Tam (birebir) | Tam | Next Level çalışır |
| Lose paneli | Tam (birebir) | Tam | Retry çalışır |
| Power-up alt barı | Tam | 1 buton çalışır | Restart gerçek, 3'ü kilitli |
| Yükleniyor ekranı | Tam | Tam | Logo + Loading yazısı |

Development note için: Bu bir kapsam genişletmesidir ve bilinçlidir. Gerekçe: brief "over-engineer etme" derken gereksiz soyutlama katmanlarını kastediyor (DI container, service locator, abstract factory), görsel tamamlanmışlığı değil. Meta UI öğeleri işlevsel derinlik içermez — sadece görsel katmandır ve Core/Gameplay mantığına hiç dokunmaz. Mimari sözleşme (KURAL 6: gameplay UI'ı bilmez) korunur.

## 1.4 Kesin oyun kuralları

| Kural | Detay |
| --- | --- |
| Seçim | 4 sütunun sadece en üstündeki atıcı tıklanabilir. Her an en fazla 4 seçenek. |
| Taahhüt | Tap geri alınamaz. Sonuç bir tur sonra gelir. |
| Ateş | Atıcı şerit değiştirdiğinde, o şerit boyunca raycast: ilk dolu hücreye bakar. Renk eşleşirse kırar. Sandıksa durur. |
| Ammo | Her kırılan küp ammo −1. Ammo 0 olunca atıcı sahneden çıkar. |
| Çıkış | Atıcı SADECE ammo=0 ile çıkar. Rengi board'da bittiyse çıkmaz, oturur, slot yer. |
| Tur | Ray uzunluğu ve hız sabit → oyuncu iniş anını öngörebilir. |
| Park | Ammo>0 ile tur bitiren atıcı park'a iner. Oyuncu istediği an raya geri yollayabilir (rayda yer varsa). |
| Kayıp | Park dolu + rayda yeni atıcı geldi + kurtarma penceresi kapandı → LOSE. |
| Kazanma | Board'daki tüm kırılabilir küpler temizlendi. |

## 1.5 Akış şeması

Kuyruk (4 sütun, sadece tepeler tıklanabilir)

│ tap → geri alınamaz taahhüt

▼

Ray / Konveyör (kapasite 5, dikdörtgen çevre)

│ ilerlerken: bulunduğu şeritteki EN YAKIN küpe bakar,

│ renk eşleşiyorsa kırar, ammo −1

▼

Tur tamamlandı

├─ ammo = 0  → despawn, ray kapasitesi açılır

└─ ammo > 0  → Park'a iner (kapasite 5)

│ oyuncu istediği an geri yollayabilir

▼

Park dolu + rayda gelen atıcı var

├─ oyuncu parktan birini raya yollar → kurtuldu

└─ yetişemedi → KAYIP

## 1.6 Deadlock tespiti — O(1)

Board çözücüsü (solver) YOK ve yazılmayacak. Kayıp kontrolü tek noktadadır:

Atıcı turu bitirdi, ammo > 0:

boş park slotu var mı?

evet → yerleş

hayır → kurtarma penceresi başlat (görsel + işitsel uyarı)

pencere içinde slot açıldı → yerleş

pencere kapandı → LOSE

Kurtarma penceresi süresi LevelData.rescueWindowSeconds ile ayarlanır (varsayılan 2.0 sn).

# 2. Mimari sözleşme

Bu bölüm bağlayıcıdır. Kod incelemesinde ve Claude Code oturumlarında referans budur. Bir öneri bu kuralları ihlal ediyorsa, ihlal açıkça belirtilmeli ve gerekçelendirilmelidir.

## 2.1 Katman tablosu ve bağımlılık yönü

| Katman | İçerik | Neyi bilebilir |
| --- | --- | --- |
| Core | GridManager<T>, BoundedBuffer, ObjectPooler, ISerializer, GameEvents, AudioManager, BasePanel, UIManager, PointerRouter | Hiçbir oyun sınıfını bilmez. Unity dışında test edilebilir. |
| Data | LevelData, GameConfig, ColorPalette, ShooterDef, ColorId, SaveData | Sadece Core tiplerini. |
| Gameplay | Board/Track/Queue/Park Controller, Shooter, GameManager, LevelManager, CameraFitter, GameLayout | Core + Data. UI'ı ASLA bilmez. |
| UI | HudPanel, MenuPanel, WinPanel, LosePanel, SettingsPanel, StorePanel, ProfilePanel | Sadece GameEvents'i dinler; gameplay sınıflarına referans tutmaz. |
| Editor | LevelDesignerWindow, LevelGridDrawer, LevelValidationView, LayoutGizmosEditor | Game + MobileCore. Editor-only platform kısıtı. |

## 2.2 KURAL 1-11 (bağlayıcı)

| # | Kural | Pratik karşılığı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Level'a dair hiçbir bilgi script'te yaşamaz | Board haritası, palet, kuyruk, tampon boyutları, hız, pencere süresi → hepsi LevelData'da |
| 2 | Kod sihirli sayı bilmez | "5 slot", "4 sütun", "2 saniye" literal geçmez. Level'a özgü → LevelData, oyun geneli → GameConfig |
| 3 | Veri şeması davranış içermez | LevelData/ShooterDef saf veri + OnValidate. Update/coroutine yok. |
| 4 | Şema geriye dönük genişletilir | Yeni alanın varsayılanı "mekanik yok" demek (linkedCount=1, isHidden=false) |
| 5 | Doğrulama çalışma zamanından önce yakalar | LevelData.OnValidate: boardPixels uzunluğu, palet uyumu, ammo bütçesi |
| 6 | Gameplay → UI yönü kapalıdır | Hiçbir gameplay sınıfı panel/Text/Canvas referansı tutmaz. Sadece GameEvents. |
| 7 | Kayıp kararının tek sahibi var | Deadlock kontrolü yalnızca GameManager'da. ParkController doluluk bildirir, karar vermez. |
| 8 | Singleton envanteri sabittir | En fazla üç: GameEvents (static), ObjectPooler, AudioManager. Yenisi eklenmez. |
| 9 | Tek sahne | MainScene.unity. Level geçişi sahne yükleme değil, board'u yeniden kurma. |
| 10 | Prefab zorunluluğu | Sahnede elle kopyalanmış tekrar eden nesne yok. Küp/atıcı ObjectPooler'dan. |
| 11 | Asmdef sınırı derleyiciyle korunur | MobileCore, Game'e referans veremez. Editor kodu Editor-only assembly'de. |

## 2.3 Over-engineering korumaları (bilinçli olarak YAPILMAYACAKLAR)

Bunlar eksiklik değil, karardır. Development note'ta böyle raporlanır.

- DI container / service locator kurulmaz — Inspector referansı ve GameEvents yeter.

- Addressables kullanılmaz — 10 level doğrudan referansla yüklenir.

- Soyut fabrika / strategy hiyerarşileri, ikinci somut kullanım doğmadan yazılmaz ("rule of two").

- Async/await tabanlı akış mimarisi kurulmaz; coroutine ve event yeterlidir.

- Test altyapısı yalnızca LaneRaycaster ve BoundedBuffer için (ikisi de saf C#).

- Board çözücü (solver) yazılmaz — deadlock kontrolü O(1) tampon kontrolüdür.

## 2.4 Kod standartları

| Öğe | Kural | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Sınıf / metod | PascalCase | LaneRaycaster, TryDock |
| Private alan | camelCase, prefix yok | trackSpeed |
| Serialize alan | [SerializeField] private | [SerializeField] private float speed |
| Event | On + geçmiş eylem | OnShooterParked |
| Bool metod | Try/Has/Is önekli | TryEnqueue, HasFreeSlot |
| Asset | Tip_Ad_No | Level_03, M_ToonCube |

- Bir metod bir ekranı aşıyorsa bölünür; bir sınıf ~200 satırı aşıyorsa sorumluluğu sorgulanır.

- Update içinde alokasyon yapılmaz (string birleştirme, LINQ, new).

- Console'da sıfır error ve sıfır warning teslim standardıdır.

## 2.5 Commit disiplini

Format: type: kısa açıklama (İngilizce, tek satır). Tipler: feat / fix / chore / refactor / docs.

feat: add settings panel with sound toggle

fix: correct 9-slice border on pill sprite

chore: remove debug logs from gameplay hot path

- Her commit derlenir durumda bırakılır; "WIP" ana dala girmez.

- Milestone sonlarında tag atılır (m2-core-loop, m3-levels, ...).

## 2.6 Klasör yapısı (mevcut, doğrulanmış)

Assets/

├── _MobileCoreScripts/          (asmdef: MobileCore)

│   ├── Events/        GameEvents

│   ├── Grid/          GridManager<T>

│   ├── Collections/   BoundedBuffer, IReadOnlyBuffer

│   ├── Pooling/       ObjectPooler, Pool

│   ├── Save/          ISerializer, JsonSaveSystem

│   ├── UI/            BasePanel, UIManager

│   ├── Input/         IInputRouter, PointerRouter

│   ├── Audio/         AudioManager

│   └── Data/          ItemData

│

├── _Game/                       (asmdef: Game → MobileCore)

│   ├── _Scripts/

│   │   ├── Board/     BoardController, CubeCell, CubeView, LaneRaycaster, Direction

│   │   ├── Track/     TrackController, TrackPath, TrackRailAnchor

│   │   ├── Queue/     QueueController

│   │   ├── Park/      ParkController, ParkSlotView

│   │   ├── Shooters/  Shooter

│   │   ├── Flow/      GameManager, LevelManager, CameraFitter, GameLayout, LayoutGizmos

│   │   ├── GameUI/    HudPanel, MenuPanel, WinPanel, LosePanel

│   │   └── Tests/     LaneRaycasterTests, BoundedBufferTest (asmdef: Tests)

│   ├── Data/          LevelData, SaveData, Config/{ColorId, ColorPalette, GameConfig, ShooterDef}

│   │                  Levels/Level_1..N.asset

│   ├── Editor/        (asmdef: Game.Editor, Editor-only)

│   ├── Prefabs/       Gameplay/{Cube, ParkSlots, Shooter}, UI/

│   ├── Art/           Materials/, Models/, Shaders/, Sprites/

│   ├── Audio/

│   ├── Animations/

│   └── Scenes/        MainScene.unity

│

├── Plugins/           DOTween

└── Settings/          URP assets

# 3. Sistem tasarımı — mevcut kod

Bu bölüm HEAD (f782561) itibarıyla repodaki gerçek durumu tanımlar. Claude Code bir değişiklik yapmadan önce burayı okumalı.

## 3.1 Sınıf sorumlulukları

| Sınıf | Tek sorumluluğu | Sorumluluğu OLMAYAN |
| --- | --- | --- |
| GameManager | Durum makinesi, win/lose kararı, kurtarma penceresi sayacı | Sahne nesneleri, görsel feedback |
| LevelManager | LevelData yükleme, board kurulumu, retry/next, save | Kazanma kararı |
| BoardController | GridManager<CubeCell> sahibi, lane raycast, kalan küp sayacı | Atıcı hareketi, UI, ses |
| TrackController | Ray üzerinde hareket, distance→şerit eşlemesi, ateş tetikleme | Küp kırma mantığı (Board'a delege) |
| QueueController | 4 sütun, tepe tıklama, raya gönderme | Rayda ne olduğu |
| ParkController | 5 slot, yerleşme, geri yollama, doluluk sinyali | Kayıp kararı (GameManager verir) |
| Shooter | Kendi verisi ve görsel durumu, SetFacing/ResetLap | Nereye gideceği |
| CameraFitter | Genişliğe kilitli ortografik kamera | İçerik yerleşimi |
| GameLayout | Bant oranlarını dünya konumuna çevirme (raycast tabanlı) | Neyin nereye konacağı |
| TrackRailAnchor | Rail merkez hattı geometrisi (centerlineSize, cornerRadius, startOffset) | Lane mantığı |

## 3.2 Kritik algoritmalar

### LaneRaycaster

RaycastLane(int laneIndex, Direction dir, ColorId color):

şerit boyunca kenardan içeri yürü

ilk dolu hücre:

sandık (Crate) → return None (dur, arkası o yönden kapalı)

renk == color  → hücreyi kır, return Hit

renk != color  → return None

şerit boş → return None

### TrackPath — dikdörtgen çevre eşlemesi

Path artık board grid'inden değil, sahnedeki rail objesinden (TrackRailAnchor) türer. Constructor Rect centerline alır; köşelerde çeyrek daire yayı (cornerRadius), path üzerinde faz kaydırma (startOffset).

Perimeter = 2 * (width + height)     // HÜCRE BİRİMİ, dünya uzunluğu DEĞİL

Evaluate(distance):

distance = (distance + startOffset) % Perimeter

hangi kenar? (Bottom / Right / Top / Left)

kenar üzerindeki offset → lane indeksi (FloorToInt)

offset → dünya pozisyonu (düz kenar Lerp, köşe ArcPoint)

FireDirectionOf(edge): Bottom→Up, Right→Left, Top→Down, Left→Right

KRİTİK BİLGİ — trackSpeed hücre/saniye birimindedir, dünya hızı değil. Perimeter = 2*(width+height) olduğu için board büyüdükçe aynı görsel hız için trackSpeed de büyütülmelidir. Mevcut level'lar bunu doğruluyor: Level_1 (10×10) trackSpeed=15, Level_2 (20×20) trackSpeed=30. Faz 6'da level üretirken her boyut değişiminde bu telafi edilmelidir. Öneri: Level Designer'a "tahmini tur süresi = Perimeter / trackSpeed" göstergesi eklemek.

### Ateş tetikleme modeli

Her frame değil — atıcının şerit indeksi DEĞİŞTİĞİNDE bir kez RaycastLane çağrılır. Bu, aynı şeritte beklerken sürekli ateş etme sorununu baştan engeller.

## 3.3 GameEvents — mevcut event envanteri

| Event | İmza | Tetikleyen | Dinleyen |
| --- | --- | --- | --- |
| OnGameStarted | () | Başlangıç akışı | UIManager → MenuPanel |
| OnLevelCompleted | () | GameManager | UIManager → WinPanel, HudPanel.Hide |
| OnLevelFailed | () | GameManager | UIManager → LosePanel, HudPanel.Hide |
| OnPlayRequested | () | MenuPanel butonu | UIManager, HudPanel.Show |
| OnRetryRequested | () | LosePanel butonu | UIManager, HudPanel.Show |
| OnRemainingCubesChanged | (int) | BoardController | HudPanel |
| OnTrackOccupancyChanged | (int, int) | TrackController | HudPanel |
| OnParkOccupancyChanged | (int, int) | ParkController | HudPanel |
| OnRescueStarted | () | GameManager | ParkSlotView blink, AudioManager |
| OnRescueEnded | () | GameManager | ParkSlotView, AudioManager |
| OnEconomyChanged | (int) | YOK — kullanılmıyor | — |

### Eklenmesi gereken event'ler (Faz 4 için)

| Event | Neden gerekli |
| --- | --- |
| OnLevelStarted(int) | Seviye numarasını üst bar pill'ine taşımak için. LevelManager.LoadLevel tetikler. |
| OnSettingsRequested() | UIManager'da settingsPanel alanı var ama hiçbir yerden açılmıyor. Dişli butonu tetikler. |
| OnStoreRequested() | Mağaza panelini açmak için (panel boş olacak ama açılacak). |
| OnProfileRequested() | Profil/avatar panelini açmak için. |

Dördü de mevcut desenin (OnPlayRequested / OnRetryRequested) birebir aynısıdır; KURAL 6 ihlali değildir çünkü yön hâlâ tek: tetikleyen UI, dinleyen UI — gameplay hiç karışmaz.

## 3.4 Veri şemaları (mevcut, doğrulanmış)

### LevelData

[CreateAssetMenu]

class LevelData : ScriptableObject {

int levelID;

Vector2Int boardSize;          // ör. 10x12

ColorId[] boardPixels;         // düzleştirilmiş; None = boş, Crate = sandık

ColorId[] palette;             // 3-5 renk

ShooterDef[] queue;            // sütun sırasına göre

int columnCount = 4;

int trackCapacity = 5;

int parkCapacity = 5;

float trackSpeed = 15f;        // HÜCRE/SANİYE

float rescueWindowSeconds = 2f;

}

struct ShooterDef {

int column;                    // 0..columnCount-1

ColorId color;

int ammo;

bool isHidden;                 // "?" atıcı

int linkedCount;               // 1 = normal (bağlı atıcı KESİLDİ)

}

### GameConfig (mevcut asset değerleri)

| Alan | Değer | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| visibleQueueWindow | 3 | Kuyrukta görünen sıra sayısı |
| boardPhysicalSize | 7 | Board'un dünya birimi genişliği |
| topBarBand | 0.13764 | Üst bar bandı (ekran yüksekliğinin oranı) |
| boardBand | 0.44207 | Board + rail bandı |
| parkBand | 0.10172 | Park slotları bandı |
| queueBand | 0.29857 | Kuyruk bandı |
| bottomBand | 0.02 | Alt boşluk |
| contentWidthFactor | 0.92 | İçeriğin ekran genişliğine oranı |
| queueSlotSpacing | 1.4 | Kuyruk sıraları arası mesafe |
| cubeGap | 0.16 | Küpler arası görsel boşluk oranı |
| parkSlotGap | 0.15 | Park slotları arası boşluk |

ScriptableObject tuzağı: GameConfig ve ColorPalette alanlarının varsayılanları C# field initializer'da yaşıyor. Asset diskteki serileştirilmiş değeri kod default'unun üzerine yazar. Kod değişikliği etkili olsun istiyorsan Inspector ⋮ → Reset yapılmalı. Bu tuzağa iki kez düşüldü.

# 4. Görsel tasarım sistemi

## 4.1 Renk paleti — referans ölçümlü

Aşağıdaki değerler referans oyunun ekran görüntülerinden piksel örneklemesiyle çıkarıldı, göz kararı değil. Bunlar hedef paletidir.

### Gameplay sahnesi

| Rol | Hex | Kaynak / kullanım |
| --- | --- | --- |
| Ekran arka planı (koyu mor-lacivert) | #393C5F | Referansta baskın renk (%22). Kamera Solid Color. |
| Rail bandı (koyu) | #414270 | Referans ölçüm. Mevcut M_RailBand: #3D3765 (yakın, korunabilir) |
| Rail çerçeve (lavanta) | #8E86C8 | Mevcut M_RailFrame — korunuyor |
| Board zemini | #32344B | Rail'den bir ton koyu |
| Üst bar pill zemini | #3A3D60 | Referans ölçüm |
| Alt bar (power-up) mor | #A45CE6 | Referans ölçüm — canlı mor |
| Beyaz metin | #FFFFFF | Tüm sayı ve etiketler |

### Panel sistemi (Ayarlar / Win / Lose)

| Rol | Hex | Not |
| --- | --- | --- |
| Panel başlık şeridi (mavi) | #2086F4 | Ayarlar ve Lose panelinde birebir aynı |
| Panel gövdesi (açık mavi) | #4ABBFF | Radyal olarak merkeze doğru açılıyor |
| Panel gövdesi (Lose varyantı) | #43B3FD | Neredeyse aynı, tek renk kullanılabilir |
| Kapatma (X) butonu kırmızı | #D52E3F | Beyaz X ikonu, koyu kontur |
| Onay/pozitif buton (yeşil) | #68EF77 | "Bize Ulaşın" tarzı |
| Vurgu buton (sarı-altın) | #F9D160 | "Tekrar Dene" / "Devam" — birincil CTA |
| Sarı buton koyu tonu | #F7B92A | Gradient'in alt ucu |
| İkincil buton (mor) | #C383F3 | "Geri Yükle" tarzı |
| Toggle aktif (sarı) | #F6E162 | Ayarlar satır anahtarları |
| Satır kutusu zemini | #6B7A91 | Ayarlar panelindeki satır arka planı |

### Ana menü / meta ekranlar

| Rol | Hex | Not |
| --- | --- | --- |
| Menü arka planı (koyu) | #1F2340 | Gameplay arka planıyla uyumlu |
| Aksan mavi | #4453D0 | Level yolu / vurgular |
| Parlak cyan | #00B4FF | Butonlar, aktif öğeler |
| Altın sarısı | #F9D160 | Coin ikonu, ödül vurguları |
| Altın koyu | #F7B92A | Coin gradient alt ucu |

### Küp renkleri (ColorPalette.asset — oyun içi)

| ColorId | Hex | Not |
| --- | --- | --- |
| Red | #E8453C | Doygun, parlak |
| Blue | #3B82F6 |  |
| Green | #4ADE58 |  |
| Yellow | #FACC15 |  |
| Purple | #A855F7 | "?" atıcı rengiyle çakışmamalı |
| Crate | #C08552 | Tahta/hasır tonu — kırılamaz olduğu dokudan belli olmalı |
| Rescue uyarı | #FF3B3B | Park blink |

## 4.2 Tipografi

Font: Lilita One (SIL Open Font License 1.1, Juan Montoreano). Ücretsiz, ticari kullanım serbest, teslimde telif sorunu yaratmaz. Tek font ailesi, en fazla iki ağırlık.

Referans oyundaki metin stili iki katmanlı bir outline tekniğidir ve TextMeshPro'nun kendi Font Material özellikleriyle native olarak yapılır — ekstra asset gerekmez:

| Katman | Ayar | Değer |
| --- | --- | --- |
| Metin dolgusu | Face → Color | #FFFFFF (veya vurgu rengi) |
| İnce kontur | Outline → Color / Thickness | #000000 / ~0.10-0.15 |
| Kalın gölge | Underlay → Color / Offset X,Y / Dilate | #000000 / (0, -0.15) / ~0.2 |

Referans Figma ayarları (fontshadowset görselleri): Lilita One Regular, 40px, letter spacing −2%, fill #FFFFFF + stroke #000000 weight 1 (üst katman) / fill #000000 + stroke #000000 weight 2 (alt gölge katmanı). TMP Underlay bu iki katmanı tek materyalde verir.

## 4.3 UI doku sistemi — nötr doku + runtime tint

Temel karar: dokular NÖTR GRİ tonlarında üretilir, renk Unity'de Image.color ile verilir. Unity'nin tint'i çarpımsal çalıştığı için beyaz alan tam olarak verilen rengi alır, gradient/bevel/gölge oranları korunur. Bu sayede tek doku ile mor, yeşil, sarı, mavi buton üretilir — renk başına ayrı PNG yok.

### Taban doku seti

| Doku | Boyut | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| pixelflow_ui_pill | 600×200 | Seviye pill'i, Play/Retry/Next butonları, rozetler |
| pixelflow_ui_panel | 800×1000 | Menu/Win/Lose/Settings/Store panel gövdesi |
| pixelflow_ui_circle | 300×300 | Ayarlar dişlisi, power-up daireleri, X butonu |
| pixelflow_ui_iconframe | 300×300 | Yuvarlatılmış kare — park slotu, avatar çerçevesi, kuyruk slotu |

### Doku üretim kısıtları (zorunlu)

- Zemin ŞEFFAF — PNG, RGBA mode, alpha kanallı. Beyaz opak zemin KABUL EDİLMEZ.

- Nötr ton: highlight ~245-255, gövde ~190-210, bevel koyu tarafı ~140-160, gölge siyah %25-35 alpha. Doygunluk 0 olmalı (R=G=B).

- 9-slice güvenli kenar payı: her kenardan ~%20-25 şerit düz/tekrarlanabilir kalmalı; ortası sade gradient.

- Boyut spesifikasyona birebir uymalı (Figma frame padding eklememeli).

DOĞRULAMA ZORUNLU: Üretilen her doku için (a) Unity Sprite Editor önizlemesinde RGB→Alpha görünümüne geçilip şeffaflık gözle doğrulanmalı, (b) Image.color ile bir renk verilip şeklin etrafında renkli kutu çıkmadığı kontrol edilmeli. Bu iki kontrol yapılmadan doku "bitti" sayılmaz. İlk üretim turunda dört dokunun dördü de RGB (alpha'sız) çıktı ve bu ancak ölçümle yakalandı.

### Unity Sprite Import ayarları (her doku için)

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Texture Type | Sprite (2D and UI) |
| Sprite Mode | Single |
| Pixels Per Unit | 100 (varsayılan) |
| Mesh Type | Full Rect (9-slice için ZORUNLU — Tight bozar) |
| Alpha Is Transparency | İşaretli |
| Generate Mip Maps | KAPALI (UI için gereksiz, bellek yer) |
| Wrap Mode | Clamp |
| Filter Mode | Bilinear |
| Compression | None veya High Quality (UI netliği için) |
| Sprite Editor → Border | L/R/T/B — dokunun düz kenar payına göre (~%20-25) |

Image bileşeninde: Image Type → Sliced, Pixels Per Unit Multiplier ile kalınlık ayarlanır. Fill Center açık kalmalı.

# 5. Ekran tasarımları

Referans çözünürlük: 1080×1920 (Canvas Scaler: Scale With Screen Size, Match 0.5). Aşağıdaki piksel değerleri 390×844 mockup ölçeğindedir; Canvas'ta oransal karşılıkları kullanılır.

## 5.1 Yükleniyor ekranı

- Arka plan: düz renk (#1F2340) veya hafif radyal gradient.

- Merkez: oyun logosu (kendi üretimimiz — referansın "MATCH FLOW" logosu KULLANILMAZ, kendi ismimiz).

- Alt: "Loading..." metni, Lilita One, beyaz + outline.

- İşlev: kısa bir sahte gecikme (~1 sn) veya gerçek level yükleme süresi. GameEvents.TriggerGameStarted sonrası MenuPanel'e geçer.

## 5.2 Ana menü

| Bölge | İçerik | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Sol üst | Profil butonu (avatar çerçevesi + avatar görseli) | Tıklayınca profil paneli açılır |
| Üst orta-sol | Can (heart) göstergesi: ikon + sayı veya "MAKS" | Görsel only |
| Üst orta-sağ | Altın göstergesi: coin ikonu + sayı + "+" butonu | "+" mağaza panelini açar |
| Sağ üst | Ayarlar dişlisi | Ayarlar paneli açılır |
| Merkez | Oyun logosu | — |
| Alt-merkez | Büyük PLAY butonu (sarı pill, Lilita One) | Sıradaki level'ı başlatır |
| Alt bar | Üç sekme: Mağaza / Oyna (aktif) / Kilitli | Mağaza sekmesi paneli açar |

ÖNEMLİ: Level SEÇİMİ yok. Play butonu doğrudan sıradaki level'ı açar (LevelManager.currentLevelIndex). Referanstaki hexagon level yolu görsel bir öğe olarak eklenebilir ama tıklanabilir olmayacak.

## 5.3 Gameplay HUD

Üst öğeler AYRI BİR PANEL DEĞİL — şeffaf zeminle doğrudan board'un üzerinde dururlar. Arka planda dikdörtgen yok.

| Öğe | Konum | Biçim | Veri kaynağı |
| --- | --- | --- | --- |
| Ayarlar dişlisi | Sol üst | Daire, 52px, #3D3765 dolgu + #8E86C8 kenarlık | — |
| Seviye göstergesi | Üst orta | Pill, "Seviye N", esnek genişlik | OnLevelStarted(int) |
| Kalan küp sayacı | Sağ üst | Pill, küp ikonu + sayı | OnRemainingCubesChanged |
| Ray doluluk | Board sol altı, ray girişi yanında | "3/5", küçük pill | OnTrackOccupancyChanged |
| Park doluluk | YOK — kaldırıldı | — | Slotlar zaten görünüyor |
| Power-up barı | Ekran altı, yapışık | Tek şerit, 4 daire üst kenara binmiş | — |

### Kuyruk görsel kuralı

- Üç sıra da AYNI BOYUTTA (58px). Derinlik boyuttan değil, opaklıktan gelir: %100 → %55 → %30.

- Üçüncü sıranın alt yarısı power-up barının arkasında kalır — bu kasıtlıdır, referansta da böyledir.

- Yalnızca en üst sıra tıklanabilir (mevcut mantık zaten böyle).

### Power-up barı

- Tek düz şerit (segmentli DEĞİL, bölme çizgisi YOK).

- 4 daire, barın üst kenarına biner (üst yarısı dışarıda).

- Her dairenin sağ alt köşesinde sayı rozeti.

- İşlev: 1 buton gerçek (level restart → GameEvents.TriggerRetryRequested, sıfır yeni kod), 3'ü görsel/kilitli.

### Safe area

Üst öğeler ~44px sistem alanının (çentik) altında, alt bar ~24-48px jest çubuğunun üstünde kalmalı. Screen.safeArea okuyup Canvas'ın üst/alt RectTransform'unu daraltan tek bir bileşen (SafeAreaFitter) ikisini birden halleder. Konum: _MobileCoreScripts/UI/ (oyundan bağımsız, başka projede de kullanılır).

## 5.4 Win paneli

| Öğe | Detay |
| --- | --- |
| Üst dekor | Kupa ikonu, panelin üst kenarından taşar |
| Başlık şeridi | Mavi bant (#2086F4), "Completed!" / "Tamamlandı!" sarı metin |
| Gövde | Açık mavi (#4ABBFF), radyal açılma |
| Ödül bölümü | "Rewards" başlığı + coin ikonu + sayı (görsel only) |
| Buton | Sarı pill (#F9D160), "Next Level" — GameEvents ile sıradaki level |
| Kapatma | Sağ üstte kırmızı X (#D52E3F) |

## 5.5 Lose paneli

| Öğe | Detay |
| --- | --- |
| Üst dekor | Kırık kafatası/üzgün ikon, panel üstünden taşar |
| Başlık şeridi | Mor bant, seviye numarası |
| Gövde | Açık mavi (#43B3FD) |
| Merkez | Kırık kalp ikonu + "-1" (can sistemi görseli) |
| Sebep metni | "Sıkıştın! Park doldu." — kaybetme sebebini göstermek ÖĞRETİCİDİR, atlanmamalı |
| Buton | Sarı pill, "Tekrar Dene" — TriggerRetryRequested |
| Kapatma | Sağ üstte kırmızı X |

## 5.6 Ayarlar paneli

| Satır | Kontrol | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Sesler | Slider | ÇALIŞIR — AudioManager master volume |
| Titreşim | Toggle (sarı/gri) | Görsel only |
| Bildirimler | Toggle | Görsel only |
| Gizlilik Ayarları | Turuncu buton | Görsel only |
| Bize Ulaşın | Yeşil buton | Görsel only |
| Satın Alınanları Geri Yükle | Mor buton | Görsel only |
| İlerlemeni Kaydet | Mavi buton | ÇALIŞABİLİR — JsonSaveSystem zaten var |
| Alt bilgi | Sürüm numarası metni | Application.version |

Ek satır önerisi: "İlerlemeyi Sıfırla" — SaveData'yı siler, level 1'e döner. Playtest sırasında gerçekten işe yarar, Faz 6'da 10 level test edilirken kullanılır.

## 5.7 Mağaza paneli

Panel açılır, başlık şeridi ve kapatma butonu çalışır, gövdesi BOŞTUR. Bu bilinçli bir karardır — ekonomi sistemi yok, sahte ürün listelemek yanıltıcı olur. İçine tek satırlık bir "Yakında" metni konabilir.

## 5.8 Profil paneli

| Öğe | Detay |
| --- | --- |
| Başlık | "Profili Düzenle" + kapatma X |
| Üst sol | Seçili avatar, büyük çerçeve içinde |
| Üst sağ | İsim alanı (TMP InputField veya düz metin) |
| Merkez | 3×3 avatar ızgarası — iconframe dokusu, seçili olanda sarı kenarlık |
| Alt | Yeşil "Kaydet" butonu |

Avatar görselleri: kendi üretimimiz veya CC0 kaynak. Seçim kaydedilmesi opsiyonel (PlayerPrefs tek satırla çözülür, isteğe bağlı).

# 6. Mevcut durum — HEAD f782561

## 6.1 Tamamlanan milestone'lar

| Milestone | Kapsam | Durum |
| --- | --- | --- |
| M1 (Gün 1-3) | Mobile_Core taşıma + düzeltmeler, LevelData şeması | Bitti |
| M2 (Gün 4-7) | Board, Track, Queue, Park, temel döngü | Bitti |
| M3 (Gün 8-11) | Sandık, "?" atıcı, save/continue, Level_1..4 | Bitti (tag: m3-levels) |
| M4 (Gün 12-15) | UI panelleri, HUD, feedback, AudioManager | Bitti (ses clip'leri boş) |
| M4.5 Faz 1 | Sahne yerleşimi, kamera framing, bant sistemi | Bitti |
| M4.5 Faz 2 | Level Design Editor (Editor-only assembly) | Bitti |
| M4.5 Faz 3 | Görsel kimlik: toon shader, ColorPalette, modeller | ~%80 |
| M4.5 Faz 4 | UI stilizasyonu | Başlandı (mockup onaylandı, dokular üretiliyor) |
| M4.5 Faz 5 | Juice ve ses | Başlanmadı |
| M4.5 Faz 6 | İçerik (10 level) ve teslim | ~%5 |

## 6.2 Repo envanteri (doğrulanmış)

| Kategori | Mevcut |
| --- | --- |
| Sahne | MainScene.unity (tek sahne, KURAL 9 uyumlu) |
| Level asset'leri | Level_1 (10×10, speed 15), Level_2 (20×20, speed 30) + 2 test level |
| Prefablar | Cube, ParkSlots, Shooter |
| Modeller | toonCube.fbx, ParkSlots.fbx, RailAssets.fbx, Chevron.fbx, Cubic_Dog.fbx, Track.fbx (kullanılmıyor) |
| Materyaller | M_ToonCube, M_RailBand, M_RailFrame, Mat_ParkSlotsLine (muhtemel artık) |
| Shader | ToonCube_SG.shadergraph |
| Ses | HİÇBİRİ — Audio klasörü boş |
| Sprite | HİÇBİRİ — Sprites.meta var ama klasör boş |
| Testler | LaneRaycasterTests (7), BoundedBufferTest (10) — bu dönemde çalıştırılmadı |
| Commit sayısı | 18 |

## 6.3 Dokümantasyon dışı sapmalar (development note'a girecek)

| # | Sapma | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Track path board'dan değil RAY'den türüyor | Rail sabit görsel obje; board oranı değişince hizalama bozuluyordu. TrackRailAnchor merkez hattını tanımlıyor. Lane mantığı etkilenmedi. |
| 2 | Kamera tilt'i (~-25°) eklendi | Düz bakışta toon shading aynı renkli komşu küpleri tek blok gösteriyordu. Bedeli: GameLayout raycast tabanlı hesaba geçti. |
| 3 | Unlit yerine toon shading | Toon ışığı 2 banda sıkıştırdığı için cihaz farkı riski pratikte sıfır. Bağımlılık: Directional Light açısı sabit kalmalı. |
| 4 | Satın alınan rail asseti kullanılmadı | Track.fbx tek Plane + texture; texture yoktu, orantısız ölçekleme gerekiyordu. Blender'da 3 parçalı rail modellendi. |
| 5 | Level Designer'a palet düzenleme eklendi | Boyama akışının ortasında Inspector'a gidip gelmek akışı kırıyordu. |
| 6 | PNG içe aktarma yapılmadı | Zaten opsiyoneldi, kesme sırasının en üstündeydi. |
| 7 | Bağlı atıcı (linkedCount) KESİLDİ | Plan riskler tablosu zaten öneriyordu. Level 9 "sandık + ? yoğun" zorluk seviyesine dönüşecek. |
| 8 | Tepsi (tray) kapsam dışı | Gameplay'e bağlı animasyon katmanı gerektiriyor; rayın giriş/çıkışı tepsisiz de okunuyor. |
| 9 | Level Editor "opsiyonel" değil zorunlu oldu | Yüzlerce hücreli level Inspector'da tasarlanamaz. Editörsüz devam etmenin maliyeti daha yüksek. |
| 10 | Meta UI kapsama alındı (GDD 1.0) | Bkz. Bölüm 1.3. Publish-ready görünüm hedefi. |

## 6.4 Bilinen sorunlar ve teknik borç

| Konu | Durum | Risk |
| --- | --- | --- |
| Build sahne listesi yanlış | EditorBuildSettings → Assets/Scenes/SampleScene.unity (dosya YOK). Gerçek sahne _Game/Scenes/MainScene.unity | ÇOK YÜKSEK — build alınırsa boş uygulama çıkar |
| Android player settings yapılmamış | applicationIdentifier boş, companyName=DefaultCompany, orientation=AutoRotation (portrait olmalı), scriptingBackend boş (ARM64 IL2CPP gerektirir) | ÇOK YÜKSEK — build alınamaz |
| Android build hiç alınmadı | Dört devlog'dur erteleniyor | ÇOK YÜKSEK |
| Cihazda touch testi yok | PointerRouter yalnızca Editor mouse ile doğrulandı | Orta |
| .gitmodules artığı | Assets/_MobileCore submodule tanımlı ama klasör yok (kod _MobileCoreScripts'te) | Orta — recurse-submodules ile klonlayan hata alır |
| TMP Examples & Extras | 4.4 MB / 5.5 MB (Assets'in %80'i) — 30 örnek sahne | Düşük — build boyutu + repo temizliği |
| 19 Debug.Log | GameManager, LevelManager, QueueController:156, TrackController:125, ParkController:45, JsonSaveSystem | Düşük — LevelData'daki LogError'lar KALMALI (doğrulama) |
| Testler çalıştırılmadı | Sınıflar değişmedi ama 17/17 teyit edilmedi | Düşük — 5 dakikalık iş |
| Level_3/Level_4 kayıp | M3'te üretilip kazanılmışlardı, repoda yok | Orta — doğrulanmış level sayısı 2 |
| Rescue blink görünmüyor | Mantık doğrulandı (loglarla), renk tonları ayırt edilemiyor | Orta — kayıp uyarısının tek sinyali |
| "?" atıcı görseli yok | isHidden iken gövde geçici Purple | Orta — Level 7-8 mekaniği görünmez |
| Crate görsel ayrımı yok | Renk dışında kırılabilir küpten farkı yok | Orta — Level 5-6 okunabilirliği |
| Chevron okları yerleştirilmedi | Chevron.fbx hazır, dizim/akıtma script'i yok | Düşük |
| TrackPath köşe hızlanması | Köşe yayında d, r kadar ilerlerken gerçekte πr/2 ≈ 1.571r yol alınıyor → ~%57 hızlanma | Düşük — bilinçli kabul, gameplay matematiğine dokunulmayacak |
| GameManager.levelData [SerializeField] | Runtime'da set ediliyor ama Inspector'da görünüyor | Düşük |
| Board/rail oran uyumsuzluğu | Rail centerline 7.2×8.8 (0.82), mevcut level'lar 1:1 | Orta — Faz 6'da standart boyut belirlenmeli |

# 7. Kalan iş planı

Gruplar öncelik sırasına göre değil, iş türüne göre ayrılmıştır. Önerilen sıra Bölüm 7.6'da.

## 7.1 Grup A — Teslim blokerleri

Hiçbiri kesilemez. A1-A2 olmadan A3 mümkün değildir.

| # | İş | Detay | Tahmin |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Build sahne listesini düzelt | File → Build Settings → mevcut SampleScene girdisini sil, MainScene.unity ekle | 5 dk |
| A2 | Android player settings | Package name (com.<company>.pixelflowclone), Company Name, Default Orientation=Portrait, Scripting Backend=IL2CPP, Target Architectures=ARM64 | 20 dk |
| A3 | İlk Android build | APK al, cihaza kur, açıldığını doğrula | 1 sa |
| A4 | Cihazda touch testi | Kuyruk tap, park tap, UI butonları, portrait yerleşim, safe area | 30 dk |
| A5 | .gitmodules temizliği | Artık submodule tanımını sil | 5 dk |
| A6 | TMP Examples sil | Assets/TextMesh Pro/Examples & Extras klasörünü sil (4.4 MB) | 5 dk |
| A7 | Debug.Log temizliği | 19 log; LevelData'daki LogError'lar KALACAK | 30 dk |
| A8 | Testleri koştur | Window → General → Test Runner → EditMode → Run All (17/17 beklenir) | 5 dk |
| A9 | Gameplay videosu | En az 3 level (tercihen 1, 5, 10) | 1 sa |
| A10 | README (EN) | Kurulum, oynanış, mimari özeti | 1-2 sa |
| A11 | Development note (EN) | Bölüm 6.3 sapma tablosu + 6.4 known issues bunun iskeleti | 2 sa |

## 7.2 Grup B — Oynanış okunabilirliği

| # | İş | Neden | Tahmin |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Rescue blink görünürlüğü | Kayıp uyarısının tek görsel sinyali. Kırmızı (#FF3B3B) + belirgin scale/alpha atımı | 30 dk |
| B2 | "?" atıcı görseli | Level 7-8'in öğrettiği mekanik görünmezse level anlamsız | 1-2 sa |
| B3 | Crate görsel ayrımı | Level 5-6 buna dayanıyor; "kırılmaz" bilgisi dokudan gelmeli | 1-2 sa |
| B4 | Chevron akışı | Dekoratif. Kesme listesinde 5. sırada | 1-2 sa |

### B4 teknik notu — chevron implementasyonu

Chevron'lar TrackPath.Evaluate'i yalnızca GEOMETRİ KAYNAĞI olarak kullanmalı, distance ekseninde dizilmemeli. Sebep: Perimeter = 2*(width+height) hücre birimindedir ve level'dan level'a değişir — distance ile dizilirse aynı rail üzerinde ok sayısı level başına değişir. Doğru yaklaşım: path'i ince adımlarla örnekleyip kümülatif DÜNYA yay uzunluğu tablosu çıkarmak ve okları o eksende eşit aralıklarla yerleştirmek. Ayrıca köşelerdeki ~%57 hızlanma (Bölüm 6.4) chevron'larda görünür olacağı için bu tablo aynı zamanda o sorunu da çözer. TrackPath'e DOKUNULMAYACAK — görsel iş gameplay matematiğini değiştirmez.

## 7.3 Grup C — UI (genişletilmiş kapsam)

| # | İş | Tahmin |
| --- | --- | --- |
| C1 | UI doku seti (4 doku) — şeffaflık + 9-slice doğrulanmış | 2-3 sa |
| C2 | İkon seti (dişli, X, coin, heart, küp, power-up ikonları, avatar) | 2-3 sa |
| C3 | Lilita One TMP Font Asset + Material (outline + underlay) | 30 dk |
| C4 | SafeAreaFitter bileşeni (Core/UI) | 30 dk |
| C5 | Gameplay HUD: üst öğeler (dişli/pill/sayaç) + ray doluluk | 1-2 sa |
| C6 | Power-up alt barı (1 çalışan + 3 kilitli) | 1 sa |
| C7 | GameEvents: OnLevelStarted, OnSettingsRequested, OnStoreRequested, OnProfileRequested | 30 dk |
| C8 | Yükleniyor ekranı | 1 sa |
| C9 | Ana menü ekranı (profil/can/altın/play/alt sekmeler) | 2-3 sa |
| C10 | Win paneli (birebir) | 1-2 sa |
| C11 | Lose paneli (birebir) | 1-2 sa |
| C12 | Ayarlar paneli (birebir) | 2 sa |
| C13 | Mağaza paneli (boş gövde) | 30 dk |
| C14 | Profil paneli (avatar ızgarası) | 1-2 sa |
| C15 | Buton basma animasyonu (DOTween scale punch) — tek prefab | 30 dk |

## 7.4 Grup D — Juice ve ses

| # | İş | Etki | Tahmin |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | CC0 ses clip'leri (kenney.nl) + AudioManager bağlama | Yüksek | 1-2 sa |
| D2 | Küp kırılma: scale-down + partikül | Yüksek | 1 sa |
| D3 | Atıcı ateş squash, park iniş sıçraması | Orta | 1 sa |
| D4 | Rescue uyarısı: ekran kenarı kırmızı vinyet | Yüksek | 1 sa |
| D5 | Kazanma dalgası, screen shake | Orta — kesilebilir | 1 sa |

DOTween kısıtı korunur: ray hareketi Update'te distance artışıyla kalır, DOTween'e çevrilmez — şerit-değişiminde-ateş mantığını bozar. DOTween park iniş/kalkış ve panel animasyonlarında kullanılır.

## 7.5 Grup E — İçerik (kritik yol)

| # | İş | Detay | Tahmin |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Standart board boyutları belirle | Rail centerline oranı 7.2:8.8 = 0.82. Uyumlu boyutlar: 10×12, 15×18, 20×24 | 30 dk |
| E2 | Level Designer: tur süresi göstergesi | "Perimeter / trackSpeed" — trackSpeed'in hücre/saniye olduğu tuzağını görünür kılar | 20 dk |
| E3 | 8 yeni level üret | Elde doğrulanmış 2 var. Her biri ≥3 tam oynanışla kazanılabilirliği kanıtlanmalı | 1.5-2 gün |
| E4 | Rampayı playtest et ve ayarla | Zorluk eğrisi | 0.5 gün |

### Level rampası (plan bölüm 6'dan, değişmedi)

| Level | Öğrettiği | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Temel akış, sıralama, park, tampon baskısı | Level_1, Level_2 var; 3-4 yeniden üretilecek |
| 5-6 | Sandık ve erişim yönü planlaması | Mekanik hazır, level yok |
| 7-8 | "?" atıcı ve belirsizlik yönetimi | Mantık hazır, görsel B2'de geliyor |
| 9 | Sandık + "?" yoğun zorluk (bağlı atıcı KESİLDİ) | Level yok |
| 10 | Final — her şey birlikte | Level yok |

## 7.6 Önerilen sıra ve süre

| Grup | İş | Tahmin |
| --- | --- | --- |
| A1-A2 | Build ayarları (build'in çalışacağını garanti eder) | 25 dk |
| A3-A4 | İlk build + cihaz testi | 1.5 sa |
| E1-E2 | Standart boyut + tur süresi göstergesi | 50 dk |
| C1-C4 | Doku/ikon/font/safe-area altyapısı | 5-7 sa |
| C5-C7 | Gameplay HUD | 2.5-3.5 sa |
| B1-B3 | Okunabilirlik düzeltmeleri | 2.5-4.5 sa |
| C8-C15 | Menü ve paneller | 10-14 sa |
| E3-E4 | 8 level + playtest | 2-2.5 gün |
| D1-D4 | Juice ve ses | 4-5 sa |
| B4 | Chevron | 1-2 sa |
| A5-A8 | Temizlik | 45 dk |
| A9-A11 | Video + dokümantasyon | 4-5 sa |

Toplam tahmin: 7-9 iş günü. Kapsam genişletmesi (meta UI) bu bütçeyi önceki 5.25-6.5 günden yukarı taşıdı. Bu bilinçli bir takas.

## 7.7 Kesme sırası — süre daralırsa

Yukarıdan aşağı feda edilir:

- 1. Kazanma dalgası, screen shake (D5)

- 2. Arka plan müziği

- 3. Chevron okları (B4)

- 4. Profil paneli avatar seçimi kalıcılığı (görsel kalır, kayıt gitmez)

- 5. Mağaza paneli (buton kilitli görünür, panel hiç açılmaz)

- 6. Level 9-10 ince ayarı (8 level ile teslim — son çare)

ASLA kesilmeyecekler: Android build, cihaz testi, gameplay videosu, README, development note, console temizliği. Eksik bağlı-atıcı batırmaz; eksik build/video batırır.

# 8. Claude Code çalışma protokolü

Bu bölüm, projeyi Claude Code ile yürütürken uyulacak kuralları tanımlar.

## 8.1 Oturum başlangıcı

- Bu GDD dosyası bağlam olarak yüklenir veya CLAUDE.md içine referans verilir.

- Referans görseller Assets/_Game/Art/Reference/ klasöründe tutulur (Unity bunları build'e dahil etmez çünkü hiçbir sahne/prefab referans vermez; yine de teslim öncesi silinebilir).

- Kod hakkında konuşmadan önce ilgili dosyalar okunur — hafızadan varsayılmaz.

## 8.2 Bağlayıcı kısıtlar (her oturumda geçerli)

| Kısıt | Detay |
| --- | --- |
| Katman ayrımı | KURAL 1-11 (Bölüm 2.2). İhlal edilecekse ÖNCE belirtilir ve gerekçelendirilir. |
| Over-engineering | Bölüm 2.3'teki yapılmayacaklar listesi. Yeni soyutlama katmanı "rule of two" olmadan eklenmez. |
| Commit formatı | type: kısa açıklama (İngilizce, tek satır). feat/fix/chore/refactor/docs |
| Sapma kaydı | Plana/dokümana aykırı her karar gerekçesiyle bildirilir; development note'a girer. |
| Editor işleri | Adım adım, hangi menü / hangi alan / hangi değer. "Ayarla" denmez. |
| Doğrulama | Üretilen asset'ler ölçülerek doğrulanır (bkz. 4.3 doku kontrol listesi), gözle bakılıp geçilmez. |

## 8.3 Referans klasörü yapısı

Assets/_Game/Art/Reference/

├── GDD.docx                      (bu doküman)

├── gameplay/

│   ├── ref_gameplay_1.png        referans oyun, board+HUD

│   └── ref_gameplay_2.png

├── panels/

│   ├── ref_settings.png

│   ├── ref_lose.png

│   ├── ref_profile.png

│   ├── ref_store.png

│   └── ref_main_menu.png

├── ui_textures/                  (nötr taban dokular)

│   ├── pixelflow_ui_pill_600x200.png

│   ├── pixelflow_ui_panel_800x1000.png

│   ├── pixelflow_ui_circle_300x300.png

│   └── pixelflow_ui_iconframe_300x300.png

└── font/

├── LilitaOne-Regular.ttf

└── OFL.txt                   (lisans — teslimde bulunmalı)

## 8.4 Tipik görev şablonları

### Asset üretimi (Figma MCP ile)

Doku üretim görevlerinde Bölüm 4.3'teki dört kısıt (şeffaflık, nötr ton, 9-slice payı, boyut) açıkça tekrarlanmalı ve iş bitmeden tek tek kontrol edilmeli. İlk üretim turunda dördü de RGB (alpha'sız) çıktı; bu ancak programatik ölçümle yakalandı.

### Unity Editor işleri

Claude Code Unity Editor'ı doğrudan süremez. Editor adımları talimat olarak verilir, kullanıcı uygular. Kod tarafı (script yazma, prefab meta düzenleme, asset import ayarları .meta dosyası üzerinden) Claude Code'un işidir.

### Temizlik görevleri

Debug.Log temizliği, .gitmodules silme, TMP Examples kaldırma gibi işler tek oturumda toplu yapılabilir. Her biri ayrı commit olmalı (chore: ...).

## 8.5 "Bitti" tanımı

Bir iş kalemi aşağıdakilerin TAMAMINI sağlamadan bitmiş sayılmaz:

- Editor'de mouse ile ve cihazda touch ile çalışıyor.

- Console'a error/warning yazmıyor.

- Değeri varsa LevelData/GameConfig'ten okuyor, kodda sabit taşımıyor.

- Katman kurallarını ihlal etmiyor (gameplay→UI referansı yok, Core'a oyun tipi sızmamış).

- İlgiliyse prefab; sahnede elle kopya yok.

- Commit'lenmiş ve mesajı ne yaptığını söylüyor.

- Editor'de ve cihazda aynı görünüyor (portrait, farklı aspect ratio'larda taşma yok).

- Placeholder olan şey placeholder olduğunu belli ediyor, yarım kalmış bitmiş iş gibi durmuyor.

Level için ek ölçüt: kazanan bir sıralamanın var olduğu, tasarımcı tarafından en az 3 tam oynanışla doğrulanmış. Editördeki ammo bütçesi göstergesi bu doğrulamanın yerine geçmez.

# 9. Teslim

## 9.1 Teslim checklist

| # | Madde | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Android build (APK/AAB) alındı ve cihazda çalışıyor | YAPILMADI |
| 2 | Cihazda touch testi geçildi (portrait, safe area) | YAPILMADI |
| 3 | Console: sıfır error, sıfır warning | YAPILMADI |
| 4 | 10 level, her biri ≥3 oynanışla doğrulanmış | 2/10 |
| 5 | Gameplay videosu (≥3 level) | YAPILMADI |
| 6 | README (İngilizce) | YAPILMADI |
| 7 | Development note (İngilizce) | YAPILMADI |
| 8 | Known issues listesi (dürüst ve eksiksiz) | Bölüm 6.4 iskeleti hazır |
| 9 | Ana gameplay sahnesi net isimlendirilmiş | MainScene.unity — TAMAM |
| 10 | Level verisi script'te hardcode DEĞİL | LevelData SO — TAMAM |
| 11 | Testler yeşil (17/17) | Teyit edilmedi |
| 12 | Font lisansı (OFL.txt) repoda | Eklenecek |

## 9.2 README (EN) içeriği

- Kurulum: Unity sürümü, açılış talimatı, hangi sahne açılacak.

- Oynanış: temel döngü, kontroller, kazanma/kaybetme koşulu.

- Mimari özeti: katman tablosu, veri odaklı yaklaşım, GameEvents deseni.

- Level ekleme: "yeni LevelData asset'i oluştur, kod değişikliği gerekmez" — brief şartının kanıtı.

- Level Design Editor: nasıl açılır, ne yapar.

- Üçüncü taraf: DOTween, TextMeshPro, Lilita One (OFL), ses kaynakları (CC0).

## 9.3 Development note (EN) yapısı

| Bölüm | İçerik kaynağı |
| --- | --- |
| Approach | Bölüm 1 (tasarım temeli) + Bölüm 2 (mimari sözleşme) |
| Your Implementation | Bölüm 3 (sistem tasarımı) + Bölüm 6.1 (milestone geçmişi) |
| Problems Solved | Bölüm 6.3 sapma tablosu — özellikle #1 (rail-based path), #2 (kamera tilt), #9 (editor zorunluluğu), #10 (kapsam genişletmesi) |
| Scope Decisions | Bölüm 2.3 (over-engineering korumaları) + kesilen mekanikler (bağlı atıcı, tepsi) |
| Known Issues | Bölüm 6.4 |
| What I'd Do Next | Kesme listesinden feda edilenler + TrackPath arc-length düzeltmesi |

## 9.4 Bilinçli kapsam kararları — teslimde nasıl anlatılacak

Bunlar "eksik" değil "karar" olarak raporlanır. Staj değerlendirmesinde savunulabilirlik için gerekçeler:

| Karar | Gerekçe |
| --- | --- |
| Bağlı atıcı (linkedCount) yapılmadı | Veri şemasında alan var, davranış yok. Brief'in temel mekanik setini 6 madde zaten karşılıyor; süre kritik yola (build, level, video) ayrıldı. |
| DI container / Addressables yok | 20 günlük prototipte Inspector referansı ve GameEvents yeterli. Brief'in "clarity first" maddesi DI framework'üne baskın. |
| Board solver yok | Deadlock kontrolü O(1) tampon kontrolüdür. Solver yazmak prototip için orantısız. |
| Meta UI görsel-only | Ekonomi/can sistemleri işlevsel derinlik içermez; amaç görsel bütünlük. Core/Gameplay mantığına hiç dokunulmadı. |
| TrackPath köşe hızlanması düzeltilmedi | Ölçüldü (~%57), etkisi mevcut cornerRadius'ta göze batmıyor. Gameplay matematiğine teslime yakın dokunmak regresyon riski taşır. |
| Tepsi (tray) yapılmadı | Gameplay'e bağlı ayrı bir animasyon katmanı gerektiriyor; rayın giriş/çıkışı tepsisiz de okunuyor. |

## 9.5 Kritik hatırlatma

Bu projede en yüksek riskli açık kalem, dört devlog'dur ertelenen Android build'dir. Bölüm 6.4'teki ölçüm, build'in ŞU AN ÇALIŞMAYACAĞINI kanıtlıyor: EditorBuildSettings var olmayan bir sahneyi işaret ediyor ve player settings hiç yapılmamış. Bu bilinmeyenin teslim haftasına kalması, planın "asla kesilmeyecekler" listesindeki maddeyi doğrudan tehdit ediyor. A1-A2-A3 yarım günden az sürer.

# Ek: Hızlı referans

## Kritik sayılar

| Değer | Sayı | Nerede |
| --- | --- | --- |
| Ray kapasitesi | 5 | LevelData.trackCapacity |
| Park kapasitesi | 5 | LevelData.parkCapacity |
| Kuyruk sütun sayısı | 4 | LevelData.columnCount |
| Görünen kuyruk sırası | 3 | GameConfig.visibleQueueWindow |
| Kurtarma penceresi | 2.0 sn | LevelData.rescueWindowSeconds |
| Board fiziksel genişlik | 7 birim | GameConfig.boardPhysicalSize |
| Rail centerline | 7.2 × 8.8 | TrackRailAnchor.centerlineSize |
| Rail köşe yarıçapı | 1.2 | TrackRailAnchor.cornerRadius |
| Kamera tilt | ~-25° (X) | Main Camera |
| Canvas referans çözünürlük | 1080 × 1920 | Canvas Scaler |

## Renk hızlı referans

| Rol | Hex |
| --- | --- |
| Arka plan | #393C5F |
| Rail bandı | #3D3765 |
| Rail çerçeve | #8E86C8 |
| Panel başlık | #2086F4 |
| Panel gövde | #4ABBFF |
| Birincil CTA (sarı) | #F9D160 |
| Pozitif (yeşil) | #68EF77 |
| Kapatma (kırmızı) | #D52E3F |
| Power-up bar (mor) | #A45CE6 |
| Rescue uyarı | #FF3B3B |